**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

| **Empresa / Organización** | Verisure |
| --- | --- |
| **Proyecto** | “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores” |

**Información de la reunión**

| **Fecha: 04/09/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Subimos y revisamos las plantillas definidas como evidencia. * Definimos las tareas del Sprint Backlog * Avanzamos tareas del Sprint Backlog * Avanzamos en la creación del entorno de trabajo | * Avanzaremos el impediment log * Revisaremos potenciales impedimentos descubiertos * Avanzaremos el sprint backlog | * Falta de conocimiento en excel * Confusión en elección de plantillas |

| **Fecha: 05/09/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 2** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Registramos problemáticas en el impediment log * Avanzamos en el Sprint backlog * Arreglamos formatos de documentos * Ideamos una solución temporal para la obtención de licencias | * Tratar de solucionar problemas de obtención de licencias * Tratar de solucionar problemas de comunicación con los interesados | * No hubo impedimentos en la fecha de reunión. |

| **Fecha: 06/09/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Nos comunicamos con el product owner para solucionar los problemas de comunicación. * Conversamos sobre el proceso de obtención de licencia. * Realizamos la reunión de sprint review. * Avanzamos en el sprint backlog. | * Haremos el acta de sprint review. * Seguiremos avanzando en el sprint backlog. | * En el momento de comunicarnos con el product owner, este nos pidió posponer la conversación hasta el día lunes. |

| **Fecha: 07/09/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Completar el acta de sprint review * Revisamos formato de burndown chart * Avanzamos el sprint backlog | * Completar el acta de sprint retrospective * Revisar sprint backlog y terminarlo | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 08/09/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos el acta de sprint retrospective * Dimos por terminado el sprint backlog y burndown chart * Dimos por terminado el impediment backlog * Subimos la documentación al github del proyecto. | * Comunicarnos con el product owner sobre la comunicación con el cliente * Definir las tareas del sprint 1, añadiendoles al sprint backlog * Preparar y revisar documentación del sprint 1 | * No se presentaron impedimentos. |