**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Verisure |
| --- | --- |
| Proyecto | “ChatBotVerisure: Asistente virtual para atención de colaboradores” |

**Información de la reunión**

| **Fecha: 28/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 44** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se preparó el sprint 3 | * Se asistira a una reunion con el product owner | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 29/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 45** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se asistió a una reunión con el product owner * Se corrigieron errores de estructura dentro del GitHub | * Se comenzará el informe del plan de implementación | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 30/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 46** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se comenzó el informe del plan de implementación | * Se continuará el informe del plan de implementación | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 31/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 47** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se termino el informe de plan de implementación | * Se comenzará el informe de plan de capacitación | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 01/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 48** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizó el informe de capacitación | * Creación de manual de usuario | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 04/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 49** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se empezó la creación del manual de usuario | * Se asistira a una reunion con el product owner | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 05/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 50** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se asistió a una reunión con el product owner | * Se continuará el manual de usuario | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 06/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 51** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Avanzamos el manual de usuario | * Se continuará el manual de usuario | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 07/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 52** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se continuó el manual de usuario | * Se terminará el manual de usuario * Se creará la encuesta de satisfacción | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 08/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 53** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se terminó el manual de usuario * Se creó la encuesta de satisfacción * Se avanzó en la documentación | * Se realizarán las pruebas funcionales finales | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 11/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 54** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se empezaron las pruebas funcionales | * Se continuarán las pruebas funcionales * Se asistira a una reunion con el product owner para recibir retroalimentación | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 12/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 55** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se continuaron las pruebas funcionales * Se asistió a una reunión con el product owner para recibir retroalimentación * Se arreglaron errores en base a retroalimentación | * Se continuarán las pruebas funcionales | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 13/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 56** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se terminaron las pruebas funcionales | * Se especificará el listado de cápsulas a grabar para capacitaciones | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 14/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 57** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se especificó el listado de cápsulas a grabar para capacitaciones | * Se grabarán las cápsulas de capacitaciones | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 15/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 58** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se grabaron las cápsulas de capacitaciones | * Se realizará la reunión en directo de capacitación | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 18/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 59** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizó la reunión en directo de capacitación | * Se asistirá a una reunion con el product owner sobre los avances del proyecto. | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 19/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 60** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se asistió a una reunión con el product owner sobre los avances del proyecto. | * Se arreglara la retroalimentación recibida en la reunión | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 20/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 61** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se arregló la retroalimentación recibida en la reunión | * Se realizará el sprint review | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 21/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 62** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizó el sprint review | * Se realizará el sprint retrospective * Se realizará la subida de documentación a github | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 22/11/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 63** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizó el sprint retrospective * Se realizó la subida de documentación a github | * Se revisarán los siguientes pasos de la fase 3 | * No se presentaron impedimentos |