**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

| Empresa / Organización | Verisure |
| --- | --- |
| Proyecto | “ChatBotVerisure: Asistente virtual para atención de colaboradores” |

**Información de la reunión**

| **Fecha: 07/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 29** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Preparamos las plantillas de la documentación del sprint 2 * Asignamos tareas del sprint 2 * Preparamos el tablero KANBAN para el sprint 2 * Ensayamos la presentación de avance 2 | * Asistiremos al ensayo antes de la presentación del avance 2 * Solicitar retroalimentación de la presentación al docente | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 08/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 30** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Asistimos al ensayo antes de la presentación del avance 2 * Solicitamos retroalimentación de la presentación al docente | * Arreglar el bpm en base a la retroalimentación * Arreglar el modelo de datos en base a la retroalimentación | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 09/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 31** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Arreglamos el bpm en base a la retroalimentación * Arreglamos el modelo de datos en base a la retroalimentación | * Modificación de diagrama de arquitectura * Migración de arquitectura | * Marcelo no pudo participar del arreglo de la retroalimentación debido a enfermedad. |

| **Fecha: 10/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 32** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se modificó el diagrama de arquitectura * Se avanzó la migración de arquitectura | * Se continuará con la migración de la arquitectura | * Se presentó un problema en la migración del chatbot a la nueva arquitectura. |

| **Fecha: 11/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 33** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se hizo la migración de la arquitectura | * Adición de imágenes a respuestas de tópicos | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 14/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 34** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se añadieron imágenes a las respuestas de tópicos. * Se arreglaron detalles de la presentación * Se arreglaron detalles del modelo de datos. | * Se asistirá a la presentación de avance de la fase 2. * Se solicitará retroalimentación de la presentación. | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 15/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 35** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se asistió y presentó el avance de la fase 2 * Se solicitó la retroalimentación de la presentación | * Revisar y arreglar la retroalimentación recibida | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 16/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 36** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se revisó y arreglo los documentos necesarios en base a la retroalimentación | * Adición de documentos para conocimiento de IA | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 17/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 37** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se agregaron los documentos para el conocimiento de la IA | * Limitación de respuestas de IA | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 18/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 38** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se limitaron las respuestas de IA | * Pruebas de funcionamiento del chatbot | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 21/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 39** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos las pruebas de funcionamiento del chatbot * Completamos el plan de pruebas funcionales | * Asistiremos a una reunión para retroalimentación del proyecto | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 22/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 40** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Asistimos a una reunión para recibir retroalimentación de avances | * Realizaremos el informe de costos de proyecto | * No se presentaron impedimentos. |

| **Fecha: 23/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 41** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos el informe de costos de proyecto | * Realizaremos el sprint review | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 24/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 42** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos el sprint review | * Realizaremos el sprint retrospective | * No se presentaron impedimentos |

| **Fecha: 25/10/2024** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 43** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcelo Contreras, Felipe Fernández, Nicolás Cañas.** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos el sprint retrospective * Finalizamos los documentos del sprint 2 | * Preparación del sprint 3 | * No se presentaron impedimentos |