**Acta de**

**Sprint Review**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | Verisure |
| --- | --- |
| Proyecto | “ChatBot Verisure: Asistente virtual para atención de colaboradores” |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Google Meet | |
| --- | --- | --- |
| Fecha | 06/09/2024 | |
| Número de iteración / sprint | Sprint 0 | |
| Tema general | Conversación y revisión de herramientas necesarias para los sprints. | |
| Temas | * Presentación de propuesta de avance del proyecto * Información de herramientas utilizadas dentro de verisure * Presentación de la arquitectura * Licencias requeridas para la implementación | |
| Personas convocadas a la reunión | * Ejecutivos de verisure * Mauricio Figueroa * Marcelo Contreras * Felipe Fernández * Nicolás Cañas | |
| Personas que asistieron a la reunión | * Ejecutivos de verisure * Felipe Fernández * Marcelo contreras * Nicolás Cañas * Mauricio Figueroa | |

| **Conclusiones** | | |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se hizo? | ¿Qué no se hizo? | |
| * Se creó el entorno de trabajo * Se creó la documentación para los sprints * Se generó un tablero de Trello * Se generó un github para los entregables | * Obtención de licencias * Obtener documentos esenciales de verisure | |
| **Tareas** | | |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Obtención y entrega de documentos de verisure | 09/2024 | Ejecutivos de verisure |
| Obtención de licencias | 09/2024 | Ejecutivos de verisure |
| Generación de prototipo | 09/2024 | Equipo de desarrollo |