**Acta de**

**Sprint Review**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | Verisure |
| --- | --- |
| Proyecto | “ChatBotVerisure: Asistente virtual para atención de colaboradores” |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Google Meet | |
| --- | --- | --- |
| Fecha | 04/10/2024 | |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 | |
| Tema general | Conversación y revisión de avances del incremento realizado durante el sprint. | |
| Temas | * Presentación de avance del proyecto * Retroalimentación de la plataforma base * Conversación sobre los siguientes pasos | |
| Personas convocadas a la reunión | * Ejecutivos de verisure * Mauricio Figueroa * Marcelo Contreras * Felipe Fernández * Nicolás Cañas | |
| Personas que asistieron a la reunión | * Ejecutivos de verisure * Felipe Fernández * Marcelo contreras * Nicolás Cañas * Mauricio Figueroa | |

| **Conclusiones** | | |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se hizo? | ¿Qué no se hizo? | |
| * Se generó la plataforma base * Se trató la obtención de licencias * Obtención de documentos complementarios de verisure * Se probó la funcionalidad de la plataforma | * Obtención de cuenta institucional para administración del chatbot * Obtención de licencias | |
| **Tareas** | | |
| Descripción | Fecha | Responsable |
| Obtención y entrega de cuenta institucional para administración del chatbot | 10/2024 | Ejecutivos de verisure |
| Obtención de licencias | 10/2024 | Ejecutivos de verisure |
| Mejora de la plataforma | 10/2024 | Equipo de desarrollo |